# UNO / LayUDown 开发日志（1.0.0 → 1.2.5）

# UNO / LayUDown 开发日志（1.0.0 → 1.2.5）

本文依据当前工作区内的实际文件与产物（源码修改时间、release/ 安装包、deploy/ 部署文档、AUDIT_REPORT.md 审计报告、README.md 与测试报告）重建，覆盖 2026-10-18 19:37 到 2026-10-20 18:59 的全部开发轨迹。

时间均为文件系统修改时间（本地时区），版本号来自 package.json、android-client/app/build.gradle 与安装包文件名；没有 Git 仓库，因此无法提供 commit 记录。

## 一、总览

| # | 版本 | 主要里程碑 | 关键产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0.0 基线 | 服务器权威 UNO 引擎 + Socket.IO 联机 + 极简前端 | 源码骨架（server/ client/ shared/ tests/） |
| 1 | 1.1.1 | 账号系统、局域网面板、Electron 桌面壳、自动更新 | UNO-LAN-1.1.1-portable.exe、-setup.exe |
| 2 | 1.1.2–1.1.4 | WebSocket 优先连接、操作幂等、座位布局、开场特殊牌 | 三个 setup.exe |
| 3 | 1.1.5 | 109 张牌库（+20 → +10）、+2/+4 叠加与质疑、手牌自适应、局域网专项审计与 14 项缺陷修复 | UNO-LAN-1.1.5-setup.exe、AUDIT_REPORT.md |
| 4 | 1.1.6–1.1.8 | 深/浅色主题、音效、Android 客户端、Docker 部署、首个 Linux 上线包 | APK ×3、setup.exe ×2、deploy.tar.gz |
| 5 | 1.1.9 | 表情弹幕、一键部署脚本、Android 端口自动探测 | UNO-LAN-1.1.9-setup.exe、APK、uno-deploy-1.1.9.tar.gz |
| 6 | 1.2.0 | 表情气泡定位重做 | uno-emoji-position-1.2.0.tar.gz |
| 7 | 1.2.1 | 首页 / 游戏入口拆分、关于我 + 收款码、Nginx 反代接入 80 端口 | UNO-LAN-1.2.1-setup.exe、uno-web-1.2.1.tar.gz |
| 8 | 1.2.2 | 品牌改名 LayUDown | layudown-web-1.2.2.tar.gz |
| 9 | 1.2.3 | “关于我”独立成 /about，收款码纵向展示 | layudown-web-1.2.3.tar.gz |
| 10 | 1.2.4 | 登录页 LayUDown / 登录后 UNO 的双品牌收口 | layudown-web-1.2.4.tar.gz |
| 11 | 1.2.4+ 直连包 | IP 直连重写：端口探测、/join 自动跳转、多房间选择、错误分类 | uno-lan-direct-update.tar.gz（v2 包） |
| 12 | 1.2.5 | 手机横屏牌桌适配、清晰显示顺序和当前玩家 | layudown-web-1.2.5.tar.gz |

<w:r><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r>

## 二、按时间线详述

### 2026-10-18 19:37 – 20:40｜1.0.0：从零到可玩

- server/game/deck.ts、server/game/game.ts、server/room.ts、shared/protocol.ts 建立：服务器是唯一游戏状态来源，客户端只发操作意图。

- vitest.config.ts、tests/{unit,integration,e2e} 一次性搭好三层测试，playwright.config.ts 于 20:25 补齐。

- 20:13 server/auth.ts（scrypt 加盐 + HMAC 令牌）、tests/unit/auth.test.ts；20:30 生成首个 data/accounts.json，说明账号注册已在本地跑通。

- 20:34 引入本地牌面素材 uno-cards-deck.svg（Wikimedia CC0）与 card-back.svg，确立“本地资源、不热链”的原则。

- 20:36 LanAccessPanel.tsx 落地：枚举 WLAN / Radmin / UU / 小蓝盾 / TAP / Tailscale 等全部 IPv4 网卡地址。

### 2026-10-18 21:13 – 21:50｜桌面化与版本体系

- server/index.ts、vite.config.ts、tsconfig.json 定型；electron/main.ts 让 EXE 内置 Express/Socket.IO 服务器。

- 新增 shared/version.ts（语义化版本比较）、VersionBadge.tsx、tests/unit/version.test.ts，为“启动即检查更新”打底。

### 2026-10-18 22:05 – 23:17｜1.1.1 → 1.1.2

- 22:05 / 22:06 首次产出 Windows 便携版与安装版：UNO-LAN-1.1.1-portable.exe、UNO-LAN-1.1.1-setup.exe（未签名，SmartScreen 会提示未知发布者）。

- 22:53 client/src/socket.ts 改为 WebSocket 优先、Polling 兜底。

- 23:09 electron/main.ts 加入更新清单查找（环境变量 → %APPDATA%\uno-online\update.json → EXE 同目录），支持“下载 → 退出 → 辅助进程静默覆盖 → 重启”。

- 23:17 UNO-LAN-1.1.2-setup.exe。

### 2026-10-18 23:36 – 2026-10-19 00:43｜1.1.3 → 1.1.5：规则与稳定性大改

- 23:36–23:38 连续两轮 bugfix 数据目录（bugfix-data、bugfix-data2），随后 23:40 出 1.1.3-setup.exe。

- 23:51 client/src/components/seatLayout.ts + 单元测试：座位按相对自己的顺序分配，且只对 active 玩家分配（修复退出者仍占座）。

- 23:54 actionId.ts 与 tests/unit/action-id.test.ts：操作幂等编号，为局域网 HTTP（非安全上下文）下的 crypto.randomUUID 缺失做准备。

- 00:01–00:34 一次性重写规则内核：

- server/game/deck.ts：4×19 数字牌共 76 + 24 张功能牌 + 4 万能 + 4 张 +4 + 1 张唯一的 +10 牌 = 109 张，每张牌唯一 cardId。

- server/game/game.ts（28KB）：开场特殊牌处理、回合结算、UNO 宣告窗口、+2/+4 叠加与 +4 质疑、+10 罚摸 10 张、deck_shortage 确定性兜底。

- 00:05 出 1.1.4-setup.exe；00:29 plus10.svg 替换旧 plus20.svg；00:43 出 1.1.5-setup.exe。

- 00:45 AUDIT_REPORT.md（430 行）完成局域网专项审计：记录 1.1.5 追加的“手牌过多自适应”“+10 替换 +20”“+2/+4 叠加”“109 张牌库”四项改动，以及 14 项缺陷（P0-01 局域网下所有按钮静默失效、P1-02 退出房间被延迟状态拉回、P1-03 幽灵座位、P1-04 准备状态矛盾、P2-05 同账号接管卡死、P2-09 只输 IP 硬编码 3000 端口等）与对应修复文件清单。

- 审计同时留下了诚实的边界：真实第二台物理设备未验证，WLAN 路径是“同机双浏览器上下文 + 实际网卡地址”。

### 2026-10-19 09:16 – 11:15｜1.1.6 → 1.1.8：Android、主题、音效、容器化

- 09:16 首个安卓包 UNO-LAN-1.0.0-android-debug.apk（安卓侧独立版本号）。

- 09:28 theme.ts + ThemeControl.tsx：跟随系统 / 浅色 / 深色，手选结果存本机。

- 09:47–09:57 出 1.1.6 APK、setup、portable 三件套。

- 09:48 新增 Dockerfile、docker-compose.yml（uno-data 命名卷持久化账号），铺开公网部署路径。

- 10:03–10:04 1.1.7 APK + setup + portable。

- 11:15 UNO-LAN-1.1.8-android-debug.apk。

### 2026-10-19 12:00 – 15:20｜首次上 Linux 服务器

- 12:07 deploy.tar.gz、12:45 deploy-latest.tar.gz：dist/client + dist/server/index.js + 1.1.8 APK，供服务器更新。

- 13:54 音效落地：UNO kap/音效库/出牌.mp3 → client/public/sounds/card-play.mp3，前端用“静音预解锁”绕开浏览器自动播放限制。

- 14:32 出 1.1.8-setup.exe（同时保留 win-unpacked-backup-1.1.8）。

- 15:20 deploy-title-layudown.tar.gz 只有 dist/client/index.html 一个文件 —— 第一次出现 LayUDown 品牌痕迹，说明当时只改了网页标题就单独发包。

### 2026-10-19 19:44 – 20:00｜部署传输兜底

- 根目录出现 uno-deploy-20261019.tar.gz、uno-client-only.tar.gz 及其 .b64 版本（19:44–20:00）。这是把 tar.gz 再做 base64 编码以便粘贴上传的兜底手段，对应“服务器只提供网页终端”的受限场景。

### 2026-10-19 21:57 – 22:34｜1.1.9：表情 + 一键部署

- 21:57 shared/protocol.ts 增加 send_emote / EmoteMessage；21:58 TableSeat.tsx、22:02 HandDock.tsx 配合牌桌重构。

- 22:00 android-client/.../MainActivity.java 扩到 17KB：输入主机 IP 后自动探测 80、3000–3011 端口。

- 22:19 1.1.9 APK；22:32 1.1.9-setup.exe。

- 22:32 scripts/deploy-1.1.9.sh：root 执行，备份 dist → 解包 → 重启 uno-game.service → 健康检查 /api/health → 校验音效 200 → 打印新前端哈希；22:34 打包 uno-deploy-1.1.9.tar.gz。

- 22:05 的 debug.log 记录了 Electron 音频管道告警（sync_reader.cc / ASR: No room in socket buffer），属于当时排查音效问题的现场残留。

### 2026-10-20 09:33 – 10:49｜1.2.0：表情气泡与“关于我”素材

- 09:33 GameScreen.tsx 增至 23KB：快发表情、气泡按 data-seat-slot 逐个座位定位、2.6 秒淡出、去重（seenEmoteIdsRef）+ 定时器复用。

- 09:36 打出 uno-emoji-position-1.2.0.tar.gz（带音效目录）。

- 09:51 / 09:55 / 10:35 依次放入 support/wechat.jpg、support/alipay.jpg、profile/avatar.jpg；10:46 profileConfig.ts 收口个人资料与收款码路径。

### 2026-10-20 11:19 – 11:38｜1.2.1：网站门面与 Nginx

- 11:19 server/requestAddress.ts + tests/unit/requestAddress.test.ts：从转发头还原真实客户端地址，防止远程伪造“仅主机可用”的局域网开关。

- 11:19 server/room.ts 定型（37KB），server/app.ts 增加 /join、/api/join-info、/downloads。

- 11:23 deploy/nginx-uno-lobby.locations.conf：80 端口反代到 3000，保留 WebSocket 升级头。

- 11:34 UNO-LAN-1.2.1-setup.exe；11:38 uno-web-1.2.1.tar.gz + README-1.2.1.md（备份 / 部署 / 回滚 / 验收脚本）。更新说明记录：typecheck 通过、Vitest 13 文件 90 测试、E2E 8 测试全绿；未在本工作区执行远程部署。

### 2026-10-20 13:09 – 13:20｜1.2.2：改名 LayUDown

- 登录页、大厅主标题、游戏入口、浏览器标签统一为 LayUDown，版本角标 v1.2.2；UNO 玩法、房间、账号存储一律不动。

- 13:20 layudown-web-1.2.2.tar.gz；README-1.2.2.md 给出带 set -euo pipefail 的整段粘贴脚本（预检文件 → 备份 dist → 解包 → 重启 → 健康检查 → 打印备份目录）和回滚脚本。

### 2026-10-20 15:17 – 15:43｜1.2.3：/about 独立页

- 15:17 AuthScreen.tsx、15:19 AboutPage.tsx：移除“在线联机卡牌游戏”副标题；“关于我”变成 /about 独立页面，微信与支付宝收款码在“向我投喂”下纵向排列，取消支付方式切换按钮与悬浮窗。

- 15:43 layudown-web-1.2.3.tar.gz。

### 2026-10-20 16:07 – 16:23｜1.2.4：双品牌收口

- 16:07 LobbyProfile.tsx + client/index.html：登录页显示 LayUDown，登录后大厅 / 游戏入口 / 浏览器标签恢复 UNO，个人资料名仍为 LayUDown。

- 16:16 package.json 升到 1.2.4，tests/e2e/desktop.spec.ts 同步版本断言。

- 16:23 layudown-web-1.2.4.tar.gz，配套 README-1.2.4.md、UPDATE-1.2.4.md。

### 2026-10-20 18:36 – 18:59｜1.2.4+：IP 直连重写（最新一轮）

- 18:36 styles.css（43KB）、ConnectHostPanel.tsx、Lobby.tsx、server/app.ts 同时更新。

- 18:38–18:39 新增 tests/unit/connect-target.test.ts 与 client/src/connectTarget.ts（8.5KB）：任意合法 IPv4 都接受，不再按私有网段或 VPN 品牌推断可达性；只给 IP 时并行探测 80、3000–3011，优先 WebSocket 成功者。

- 18:40 tests/integration/online.test.ts（38KB）；18:53 session.ts、18:56 tests/e2e/game.spec.ts（31KB）。

- 行为定稿：目标主机只有一个可加入房间时 /join 直接跳转；多个房间返回可选列表；无房间 / 已满 / 已开局 / 局域网关闭 / 网络不通都给出明确错误而不是白屏；HTTPS 页面允许直接跳转到私有 HTTP 主机（浏览器会拦截主动混合内容探测）。

- 18:43–18:59 产出 release/uno-lan-direct-package 与 -v2（后者修正），最终 uno-lan-direct-update.tar.gz（406KB），并附 MANIFEST.txt、DEPLOY.md、ROLLBACK.md、TEST_REPORT.md。

- TEST_REPORT.md 记录：typecheck 通过；单元 68、集成 25、E2E 8 全通过；npm test 合并运行时偶发在随机 stacks two +2 cards 场景超时，单独重跑 test:integration 25/25 通过（如实保留，未隐藏）。

## 三、贯穿始终的技术决策

- 服务器权威：牌库、随机颜色、手牌归属、胜负全部在服务端判定；客户端只收“自己的手牌 + 公开数量”。

- 幂等与防重放：每个操作带 turnNumber + actionId，过期请求被拒、重复请求返回同一结果。

- 安全上下文兜底：局域网 HTTP 页面没有 crypto.randomUUID 与 navigator.clipboard，于是自建 createActionId() 与 textarea + execCommand 回退 —— 这是 P0-01 与 P2-08 的直接产物。

- 本地素材零热链：牌面、牌背、+10、音效、头像、收款码全部本地静态资源。

- 诚实的交付边界：README 与审计报告明确写“当前没有公网地址”“未完成真实双设备验收”“单实例内存房间，不支持水平扩容”。

- 部署即文档：每个发版都配 UPDATE-x.y.z.md + README-x.y.z.md + 回滚脚本，回滚只动 dist，账号目录永不覆盖。

## 四、产物索引

release/

UNO-LAN-1.1.1-portable.exe / -setup.exe      首个 Windows 双形态

UNO-LAN-1.1.2 ~ 1.1.9-setup.exe              逐版安装包（1.1.6/1.1.7/1.1.8/1.1.9 另有 portable）

UNO-LAN-1.0.0 / 1.1.6 ~ 1.1.9-android-debug.apk   Android 调试签名包（minSdk 24）

uno-emoji-position-1.2.0.tar.gz              1.2.0 网页包

UNO-LAN-1.2.1-setup.exe, uno-web-1.2.1.tar.gz

layudown-web-1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4.tar.gz    品牌迭代网页包

uno-lan-direct-package(-v2)/, uno-lan-direct-update.tar.gz   最新 IP 直连包

win-unpacked, win-unpacked-backup-1.1.8      解包验证目录

deploy/

nginx-uno-lobby.locations.conf   UPDATE-1.2.x.md   README-1.2.x.md   uno-lan-direct/

scripts/deploy-1.1.9.sh            服务器一键更新脚本

AUDIT_REPORT.md                    1.1.5 局域网专项审计（430 行）

README.md                          面向使用者的完整说明书（v1.2.4 状态）

test-results/                      历次验收截图、ui/ 前端快照、各轮 accounts 探针数据

UNO kap/音效库/出牌.mp3             音效源文件暂存

## 五、已知遗留（来自审计与测试报告，未经修饰）

- 真实第二台物理设备 / 真实手机触控验收始终未完成，局域网结论基于“同机双浏览器上下文 + 实际网卡地址”。

- Windows 防火墙不会自动放行 TCP 3000–3011，需用户手动处理。

- 服务器重启不保留房间与牌局（账号保留），房间状态只在内存中；不支持多实例扩容。

- 同一账号在两个设备上是“接管座位”而非第二个玩家，同时游玩必须两个账号。

- 局域网 HTTP 下密码明文传输，公网必须 HTTPS/WSS 反向代理。

- 面板只枚举 IPv4；反向代理场景下仍会生成 HTTP 地址。

- 合并运行 npm test 时随机 +2 叠加场景偶发超时（单测/集成单跑均通过）。

- 所有 EXE 无代码签名，SmartScreen 会提示“未知发布者”。